## Slide 1
Shared Services — capacité & rôles cible
Objectif du point Chapter Lead : clarifier les responsabilités, la capacité actuelle et les rôles à sécuriser.
Rôle / capacité
Mission principale dans l’équipe
Projection capacité
Lead Shared Services
Pilotage technique, priorisation, coordination avec squads et Chapter Lead.
Socle existant
DevOps / Platform
BAI, CI/CD, run, monitoring, accompagnement squads, fiabilisation.
À consolider
Security / SecOps
Veille, recommandations, remédiation scans, Akamai, DAST, obsolescence.
Rôle à renforcer
Azure / Infra
DR, patching, capacity planning, FinOps, Key Vault, passation d’activité.
Équipe existante
Développeur Shared
Maintenance, évolution et réduction de dette des composants partagés.
Besoin futur
Focus du point Chapter Lead
Confirmer la capacité cible • sécuriser les rôles clés • identifier les arbitrages ou dépendances à escalader

## Slide 2
Roadmap technique — vision de suivi Chapter Lead
Une vue de pilotage par axe : avancement, risques, dépendances et décisions à prendre.
Sécurité & obsolescence
• Agrégateur de scans et score applicatif global
• Security gates progressifs sur le stock de vulnérabilités
• Remédiation SAST / SCA / DAST, Akamai, obsolescence
Azure & infrastructure
• Exercice DR, patching infra régulier
• Capacity planning, sizing, optimisation coûts / FinOps
• Key Vault, exploitation Azure SharePoint, passation activité
Roadmap Shared Services
• Remédiation des scans de sécurité Shared Services
• Industrialisation de l’auto-scaling
• Tests fonctionnels automatisés des API
• Maintenance et évolution des composants partagés
Transverse Tribe
• Matrice de maturité applicative
• Migration AAC : impacts, stratégie et accompagnement squads
• Migration Secure Transport et mTLS machine-to-machine
Format de suivi par epic
Statut • prochaine étape • risque / blocage • besoin attendu du Chapter Lead